Numer sprawy: RIT.IV.271.18.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

NAZWA ZADANIA:

„ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020.”

/-/

Burmistrz Zbąszynka

Mgr inż. Wiesław Czyczerski

Październik 2018r.

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

| Gmina Zbąszynek |  |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek |
| REGON: | 970770557 |
| NIP: | 927-14-43-487 |
| Strona internetowa: | www.zbaszynek.pl; www.bip.zbaszynek.pl |
| Godziny urzędowania: | poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do czwartku - 7:30 – 15:30, piątek 7:30 - 14:00 |

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

znak postępowania: RIT.IV.271.18.2018

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39÷44 ustawy.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” lub specyfikacją:

    - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,) - ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych,;

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477);

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2479);

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128);

    - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025).

# CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy, oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zastrzeżenie

  - W sprawach nieuregulowanych w SIWZ (i ogłoszeniu o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

Wymagania w zakresie art. 29 ust. 3a Ustawy

  - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace personelu wskazanego powyżej zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania czynności polegających na „wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, pod rygorem sankcji określonych w umowie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach Wzoru umowy stanowiącego część II SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.	Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, e - mailem lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji formie elektronicznej.

4.	Wymagania dotyczące podwykonawstwa.

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.1	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo musi zawierać, dokładne określenie zakresu prac (usług) podlegających podzleceniu,

b) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni,

c) w przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie usługi/dostawy,

d) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić będą wzajemne kompensaty, całość kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac,

e) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego,

4.2	 Zasady przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, kopii zawartych umów o podwykonawstwo, projektów zmian tych umów i zawartych aneksów oraz uzyskiwania akceptacji Zamawiającego, a także zgłaszania przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu odnośnie przedłożonych dokumentów znajdują źródło w Ustawie.

4.3 	Zasady, o których mowa powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku przedkładania dokumentów związanych z podwykonawstwem równolegle do podejmowanych czynności związanych z zawieraniem umowy w sprawie zamówienia.

4.4	 W zakresie nieregulowanym przez Zamawiającego stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego odnośnie podwykonawstwa.

4.5	 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.6	 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.7 	W przypadku robót, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy, Wykonawca – o ile są mu już znane – podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty i dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców.

5.	Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

6.	Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie złożone jest z dwóch części.

Część nr 1 – Utrzymanie zimowe przejezdności dróg na terenie Gminy Zbąszynek

Część nr 2 – Zimowe utrzymanie chodników w Zbąszynku.

# CZEŚĆ II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część  nr 1 - Utrzymanie zimowe przejezdności dróg na terenie Gminy Zbąszynek

CPV: 90620000-Usługa odśnieżania,

90630000- Usługa usuwania oblodzeń.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020. Zimowe utrzymanie dróg to:

•	likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania zimowego dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu pojazdów wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze                       i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

•	utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych                               i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;

•	zapewnienie materiałów uszorstniających i soli;

•	Usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na drogach gminnych  i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Zbąszynek w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 w  ciągu tygodnia od zakończenia zimy, jednak nie później niż  do  15.04. kolejnego roku  r. (ostateczny termin usunięcia materiału uszorstniającego zostanie przesunięty w przypadku zmiany terminu gotowości zimowej).

•	Likwidacja śliskości zimowej na na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszanką uszorstniającą (4 % mieszanką piasku z solą (chlorkiem sodu). Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 5 godzin od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w ciągu 2 godzin od jej wystąpienia. Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrębów miejscowości.

1.	Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz zgodność z poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;

2.	Zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych w terenie, w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia złych warunków pogodowych w porozumieniu z Zamawiającym lub na wezwanie Zamawiającego jest prowadzenie czynności związanych z zimowym utrzymaniem chodników,

3.	Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;

4.	Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 30 minut od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszystkie szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi.

6.	Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim;

7.	Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy;

8.	Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe;

9.	Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby

10.	W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy;

11.	Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu usług;

12.	Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli upoważnionych do 	reprezentowania go wobec Zamawiającego w zakresie planowania i wykonania usług;

Harmonogram i kolejność zimowego utrzymanie dróg i ulic

| Odcinek Drogi | Nr Drogi | Szacunkowa Długość w km | kolejność |
| --- | --- | --- | --- |
| Granica Gminy do Rogozińca - Dąbrówka Wlkp. - Granica Gminy Zbąszyń | 1213F | 8.3 | I |
| Dąbrówka Wlkp.- Zbąszynek - Kosieczyn | 1215F | 2.5 | I |
| Chlastawa - cmentarz - PCK skrzyżowanie Kasprowicza | 1214F | 2.5 | I |
| od drogi 1215F – Bronikowo – Cmentarz | - | 1,3 | I |
| Północna obwodnica II etap rondo Hakana do drogi 302 | - | 1,1 | I |
| Rogoziniec - Technikum Leśne | 1212F | 0.8 | II |
| Technikum Leśne - Depot | - | 2,7 | II |
| Zbąszynek - Kosieczyn - Nowy Gościniec | 1212F | 1.5 | II |
| Dąbrówka Wlkp. - Lutol Mokry granica powiatu | 1210 F | 3.0 | II |
| m. Kręcko - Kożminek | 1216F | 0.6 | III |
| Dąbrówka - Boleń | 1210F | 5.0 | III |
| Od 1213F - Samsonki | 1214F | 0.8 | III |
| Od 302 - Stradzewo | - | 1.9 | III |
| Rogoziniec Technikum Leśne - do końca asfaltu | 1212F | 1.0 | III |
| Dąbrówka Depot | - | 2.5 | III |
| Kosieczyn Mała | - | 0,3 | III |
| 13.3 | I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00 |  |
| 5.3 | II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00 |  |
| 12.2 | III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM |  |

Wykaz ulic Zbąszynka

| Lp. | Nazwa | Szacunkowa Długość (m) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wojska Polskiego | 950 | I |
|  | PCK/ do cmentarza | 1980 | I |
|  | Plac Dworcowy | 160 | I |
|  | Kosieczyńska /do krzyża/ | 1400 | I |
|  | Poznańska | 836 | II |
|  | Zbąszyńska | 339 | II |
|  | Plac Wolności | 300 | II |
|  | Klubowa | 125 | II |
|  | Warszawska | 144 | II |
|  | B. Chrobrego | 179 | II |
|  | Kupiecka | 111 | II |
|  | Targowa | 111 | II |
|  | Krótka | 101 | II |
|  | Sportowa | 225 | II |
|  | Topolowa | 616 | II |
|  | Długa | 657 | II |
|  | Mała | 121 | II |
|  | Rynek | 292 | II |
|  | Kolejowa | 487 | III |
|  | Koszarowa | 535 | III |
|  | Wolsztyńska | 192 | III |
|  | Bydgoska | 273 | III |
|  | Wrocławska | 146 | III |
|  | Gdańska | 200 | III |
|  | Szeroka | 219 | III |
|  | Kilińskiego | 383 | III |
|  | Wąska | 148 | III |
|  | Krakowska | 187 | III |
|  | Kosieczyńska /do CUM/ | 300 | III |
|  | Lipowa | 110 | III |
|  | Kościelna | 820 | III |
|  | Platanowa | 300 | III |
|  | Ogrodowa | 248 | III |
|  | Przy INTERMARCHE | 100 | III |
|  | B. Prusa | 221 | III |
|  | Wł. Reymonta /do Uj. Wody/ | 302 | III |
|  | E. Orzeszkowej | 226 | III |
|  | M. Dąbrowskiej | 226 | III |
|  | M. Konopnickiej | 226 | III |
|  | Akacjowa | 60 | III |
|  | Prymasa Wyszyńskiego | 160 | III |
| I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 6:30 |
| II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00 |
| III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości dróg do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie ± 5 %. |

2. Część nr 2 - Zimowe utrzymanie chodników w Zbąszynku.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 90620000-9 usługi odśnieżania

- 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020.

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek to:

•	likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania zimowego chodników, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu pieszego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

•	utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;

•	zapewnienie materiałów uszorstniających i soli;

•	Usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na chodnikach i ścieżkach rowerowych gminnych  i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem chodników na terenie Gminy Zbąszynek w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 w  ciągu tygodnia od zakończenia zimy, jednak nie później niż  do  15.04. kolejnego roku  r. (ostateczny termin usunięcia materiału uszorstniającego zostanie przesunięty w przypadku zmiany terminu gotowości zimowej).

Na chodnikach i ścieżkach rowerowych do zimowego utrzymania, odśnieżanie oraz usuwanie śliskości prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej na chodnikach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszanką uszorstniającą (4 % mieszanką piasku z solą (chlorkiem sodu). Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 5 godzin od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w ciągu 2 godzin od jej wystąpienia. Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrębów miejscowości.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA USŁUGI PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU CHODNIKÓW.

- Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz zgodność z poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania chodników;

- Zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych w terenie, w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia złych warunków pogodowych w porozumieniu z Zamawiającym lub na wezwanie Zamawiającego jest prowadzenie czynności związanych z zimowym utrzymaniem chodników,

- Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez pracownika Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania chodników;

- Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 30 minut od wezwania przez pracownika Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania chodników;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszystkie szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim;

- Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy;

- Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe;

- Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby

- W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy;

- Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu usług;

- Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania go wobec Zamawiającego w zakresie planowania i wykonania usług;

| Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych powinno być prowadzone w następującej kolejności: |  |
| --- | --- |
| Wykaz chodników i parkingów objętych „Akcją zima” Chodniki i parkingi objęte I kolejnością odśnieżania Lp. Nazwa Powierzchnia Kolejność 1. Wojska Polskiego (obie strony) Pl. Dworcowy – Poznańska Pl. Dworcowy – do nr 71 przy W. Polskiego 4 000 m2 I 2. Targowisko (Długa – Wojska Polskiego) 264 m2 I 3. Plac Dworcowy (kiosk – Poczta – sklepy) 350 m2 I 4. Chrobrego (prawa strona) (Pl. Dworcowy – Długa) 230 m2 I 5. PCK (lewa strona) (Pl. Dworcowy – Kasprowicza) 1050 m2 I 6. Kasprowicza (narożnik) 110 m2 I 7. Warszawska (obie strony) 528m2 I 8. Plac Wolności (park i przy słupie) 360 m2 I 9. Kosieczyńska (CPN – do krzyża) 1240 m2 I 10. Klubowa (skwer) 160 m2 I 11. Rynek - park 520 m2 I 12. Sportowa / przy szkole/ 150 m2 I 13. Kupiecka 200 m2 I OGÓŁEM 9 162 m2 Chodniki i parkingi objęte II kolejnością odśnieżania Lp. Nazwa Powierzchnia Kolejność 1. Parkingi przy Przychodni ul. Długa 515 m2 II 2. Parkingi przy Bocerze | 840 m2 II 3. Lipowa /przy kościele/ 140 m2 II 4. Plac przy Domu Kultury 100 m2 II 5. Długa /przy kościele/ 300 m2 II 6. Mała – prawa strona kościół – Spółdzielnia Mieszkaniowa 80 m2 II 7. Topolowa – przy garażach szkoła - POD 692 m2 II 8. Park /przy ZUK/ | 210 m2 II 9. Pl. Kotkowiaka 150 m2 II 10. Parkingi: Gimnazjum 150 m2 Targowa 85 m2 Długa 43a 80 m2 Rynek 485 m2 Targowisko 500 m2 Wojska Polskiego 10-12 100 m2 1400 m2 II 11. Kosieczyńska chodnik i parking 615 m2 II 12. Topolowa (lewa strona od Rynku do Reymonta | 625m2 II 13. Czarna Droga 1140m2 II OGÓŁEM 6870 m2 Chodniki i parkingi oraz ścieżki rowerowe objęte III kolejnością odśnieżania Lp. Nazwa Powierzchnia Kolejność 1. Topolowa parkingi 1710 m2 III 2. Sportowa parkingi | 335 m2 III 3. Długa, Chrobrego, Targowa - parkingi 1 400 m2 III 4. Mała parking 80 m2 III 5. PCK chodnik Kasprowicza - cmentarz 1500 m2 III 6. Ścieżka rowerowa Rogoziniec – Cmentarz 1800m2 III 7. Ścieżka rowerowa Dąbrówka wlkp. – Cmentarz 1120m2 III 8. Ścieżka rowerowa Obwodnica Zbąszynka 3 000 m2 III 9. Ścieżka rowerowa Bronikowo –Dąbrówka Wlkp. 3353,08 m2 III 10. Ścieżka rowerowa Czarna Droga 852 m2 III 11. Jeziorko Koźlarskie 2000m2 III 12. Ścieżka rowerowa Chlastawa - Nądnia 2884 m2 III | 13. Woj. Polskiego - parkingi 1 150 m2 III 14. PCK – parking przy parku 150m2 III OGÓŁEM 21 284,08 m2 I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00 II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00 III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM | Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie ± 5 %. |

Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod względem technicznym i przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2002 nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami).

-Odśnieżanie chodników

Do odśnieżania chodników należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z nawierzchni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu chodników. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów lub  pieszych.

- Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Do zwalczania – zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śliskości. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się środki chemiczne i materiały uszorstniające. Dobór materiałów i ich dawek w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz.1960.)

-Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu chodników.

Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada wykonawca.

Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

Zamawiający każdorazowo żąda zgłoszenie telefonicznego rozpoczęcia i zakończenia  robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo : do kontroli prawidłowości wykonywania usługi W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie ze standardami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany bezpłatnie doprowadzić zimowe utrzymanie drogi do stanu zgodnego z określonym standardem.

9.	Termin realizacji zamówienia: od zimy 2018/2019 do 2019/2020r (30  kwiecień).

# CZĘŚĆ III

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
wymagane od wykonawców

1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli wykonawca:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2)	posiadają wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

3)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują  minimum  niżej  wymienionym  sprzętem:

dla części 1

-  1 pług z nośnikiem -  do odśnieżania ,

-  1 piaskarka z nośnikiem zwalczania  śliskości

dla części 2

- lekki pług z nośnikiem o łącznej masie nie przekraczającej1000 kg – do odśnieżania

- lekka piaskarka (może wykorzystywać ten sam nośnik) masa łaczna zestawu nie przekraczająca 1200kg

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi dysponować odrębnym sprzętem na każdą z części, tzn. dana jednostka sprzętu zaliczona przez Zamawiającego do realizacji jednej części zamówienia nie będzie zaliczana do realizacji pozostałych części.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz sprzętu, jakim będzie realizował usługi na poszczególnych zadaniach oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

4)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5) 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6)	 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający – w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – żąda, aby wykonawca wskazał szczegółowe informacje dotyczące:

–	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

–	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

–	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

–	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7) 	Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, złożone zostało w formie pisemnej i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

8)	Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (zał. nr 3)

9)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia tam wskazane.

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1)	wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)	 oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia,

b) wykaz sprzętu ;

3)  wykaz dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, jeżeli wykonawcy startują wspólnie to każdy z nich składa swoje oddzielnie,

4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same dokumenty wymienione w pkt. 2 ppkt 2a;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również, oświadczenie o którym mowa w pkt 3

5)	forma oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę:

a)	 oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1  ustawy, musi być złożone w oryginale, wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszej części, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy),

b)	wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski..

6) 	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do

3. Zasady składania ofert wspólnych:

1)	wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2)	każdy z wykonawców potwierdza osobno, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawcy potwierdzają wspólnie, że określone przez zamawiającego warunki spełniają łącznie;

3)	dokumenty wymienione w pkt 2 ust 3 powinien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)	dokumenty wymienione w pkt 2 ust.1, pkt 2 ust 2 przedkłada jeden wykonawca albo większa liczba wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie danego warunku;

5)	jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

# CZĘŚĆ IV

Opis sposobu obliczenia ceny

1.	Cenę oferty brutto należy określić w złotych polskich (PLN), z dokładnością do pełnych groszy.

2.	Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie elementy cenotwórcze.

3.	Cena powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę.

# CZĘŚĆ V

Kryteria oceny ofert

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Nazwa kryterium - waga [%]:

- cena (koszt) - 60

- czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej - 40

Punkty za podane kryteria będą liczone według następujących wytycznych:

- Cena (koszt) Liczba punktów = (C min / C of) * 100 * waga,

gdzie:

C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert C of - cena podana w ofercie

- ,,Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej",

W kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej", oceniany będzie

czas reakcji na zgłoszenie wykonania usługi od chwili wydania polecenia, krótszy niż wymagany czas 60 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie 60 minut oferta w tym kryterium otrzyma O pkt.

Czas reakcji na zgłoszenie należy wpisać w ofercie.

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, według przedziałów:

| L.p. | zaoferowanie czasu reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej: | Liczba punktów: |
| --- | --- | --- |
| 1. | od 59 do 48 minut - | 1 |
| 2. | od 47 do 36 minut | 5 |
| 3. | od 35 do 24 minut | 10 |
| 4. | od 23 do 11 minut | 20 |
| 5. | do 10 minut | 40 |

2.	W kryterium „cena oferty brutto” zostanie zastosowany wzór:

(najniższa cena brutto oferty w danej pozycji/cena brutto oferty badanej w odpowiadającej pozycji ) x 100 x waga.

wartość pkt. oferty = sumie punktów uzyskanych z poszczególnych pozycji tj. ceny i czasu reakcji.

3.	W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek uiścić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.	W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, wynikających z innych przepisów, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym.

6.	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# CZĘŚĆ VI

Forma i zasady wnoszenia wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

# CZĘŚĆ VII

Zasady przygotowania oferty

1.	Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ.

2.	Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, z napisem:

„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020.”. Część … Nie otwierać przed dniem 09.11.2018, 
przed godz. 10:30”

4.	Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę (osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu). Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez wykonawcę (osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę), w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.

5.	Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte.

6.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.	W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później nii w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie maże zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ -TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA".

Informacje te winny być umieszczone w osobnym. opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron.

# CZĘŚĆ VIII

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:

1)	ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego biuro nr 12 przy ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek do dnia 09.11.2018 do godz. 10:00;

2)	oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 25 w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek w dniu 09.11.2018 o godz. 10:30

3. Publiczne otwarcie ofert:

1)	otwarcie ofert jest jawne;

2)	bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana i wycofanie oferty:

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# CZĘŚĆ IX

Postanowienia końcowe

1.	Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Termin i miejsce podpisania umowy:

Zamawiający wskaże wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, termin i miejsce podpisania umowy w piśmie informującym o wyniku postępowania oraz określi kwotę zabezpieczenia.

3. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1)	wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie i skarga do sądu, o których mowa w dziale VI ustawy;

2)	wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 ustawy.

Załączniki:

- Wykaz zimowego utrzymania ulic.

- Wykaz zimowego utrzymania chodników.

- Formularz oferty.

- Istotne postanowienia umowy.

- Wykaz sprzętu.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

| Odcinek Drogi | Nr Drogi | Szacunkowa Długość w km | kolejność |
| --- | --- | --- | --- |
| Granica Gminy do Rogozińca - Dąbrówka Wlkp. - Granica Gminy Zbąszyń | 1213F | 8.3 | I |
| Dąbrówka Wlkp.- Zbąszynek - Kosieczyn | 1215F | 2.5 | I |
| Chlastawa - cmentarz - PCK skrzyżowanie Kasprowicza | 1214F | 2.5 | I |
| od drogi 1215F – Bronikowo – Cmentarz | - | 1,3 | I |
| Północna obwodnica II etap rondo Hakana do drogi 302 | - | 1,1 | I |
| Rogoziniec - Technikum Leśne | 1212F | 0.8 | II |
| Technikum Leśne - Depot | - | 2,7 | II |
| Zbąszynek - Kosieczyn - Nowy Gościniec | 1212F | 1.5 | II |
| Dąbrówka Wlkp. - Lutol Mokry granica powiatu | 1210 F | 3.0 | II |
| m. Kręcko - Kożminek | 1216F | 0.6 | III |
| Dąbrówka - Boleń | 1210F | 5.0 | III |
| Od 1213F - Samsonki | 1214F | 0.8 | III |
| Od 302 - Stradzewo | - | 1.9 | III |
| Rogoziniec Technikum Leśne - do końca asfaltu | 1212F | 1.0 | III |
| Dąbrówka Depot | - | 2.5 | III |
| Kosieczyn Mała | - | 0,3 | III |
| 13.3 | I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00 |  |
| 8,0 | II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00 |  |
| 12.2 | III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM |  |

Wykaz ulic Zbąszynka

| Lp. | Nazwa | Szacunkowa Długość (m) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wojska Polskiego | 950 | I |
|  | PCK/ do cmentarza | 1980 | I |
|  | Plac Dworcowy | 160 | I |
|  | Kosieczyńska /do krzyża/ | 1400 | I |
|  | Poznańska | 836 | II |
|  | Zbąszyńska | 339 | II |
|  | Plac Wolności | 300 | II |
|  | Klubowa | 125 | II |
|  | Warszawska | 144 | II |
|  | B. Chrobrego | 179 | II |
|  | Kupiecka | 111 | II |
|  | Targowa | 111 | II |
|  | Krótka | 101 | II |
|  | Sportowa | 225 | II |
|  | Topolowa | 616 | II |
|  | Długa | 657 | II |
|  | Mała | 121 | II |
|  | Rynek | 292 | II |
|  | Kolejowa | 487 | III |
|  | Koszarowa | 535 | III |
|  | Wolsztyńska | 192 | III |
|  | Bydgoska | 273 | III |
|  | Wrocławska | 146 | III |
|  | Gdańska | 200 | III |
|  | Szeroka | 219 | III |
|  | Kilińskiego | 383 | III |
|  | Wąska | 148 | III |
|  | Krakowska | 187 | III |
|  | Kosieczyńska /do CUM/ | 300 | III |
|  | Lipowa | 110 | III |
|  | Kościelna | 820 | III |
|  | Platanowa | 300 | III |
|  | Ogrodowa | 248 | III |
|  | Przy INTERMARCHE | 100 | III |
|  | B. Prusa | 221 | III |
|  | Wł. Reymonta /do Uj. Wody/ | 302 | III |
|  | E. Orzeszkowej | 226 | III |
|  | M. Dąbrowskiej | 226 | III |
|  | M. Konopnickiej | 226 | III |
|  | Akacjowa | 60 | III |
|  | Prymasa Wyszyńskiego | 160 | III |

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 6:30

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości dróg do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie ± 5 %.

Załącznik nr 2

Wykaz chodników i parkingów objętych „Akcją zima”

| Chodniki i parkingi objęte I kolejnością odśnieżania |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Powierzchnia | Kolejność |
| 1. | Wojska Polskiego (obie strony) Pl. Dworcowy – Poznańska Pl. Dworcowy – do nr 71 przy W. Polskiego | 4 000 m2 | I |
| 2. | Targowisko (Długa – Wojska Polskiego) | 264 m2 | I |
| 3. | Plac Dworcowy (kiosk – Poczta – sklepy) | 350 m2 | I |
| 4. | Chrobrego (prawa strona) (Pl. Dworcowy – Długa) | 230 m2 | I |
| 5. | PCK (lewa strona) (Pl. Dworcowy – Kasprowicza) | 1050 m2 | I |
| 6. | Kasprowicza (narożnik) | 110 m2 | I |
| 7. | Warszawska (obie strony) | 528m2 | I |
| 8. | Plac Wolności (park i przy słupie) | 360 m2 | I |
| 9. | Kosieczyńska (CPN – do krzyża) | 1240 m2 | I |
| 10. | Klubowa (skwer) | 160 m2 | I |
| 11. | Rynek - park | 520 m2 | I |
| 12. | Sportowa / przy szkole/ | 150 m2 | I |
| 13. | Kupiecka | 200 m2 | I |
| OGÓŁEM | 9 162 m2 |

| Chodniki i parkingi objęte II kolejnością odśnieżania |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Powierzchnia | Kolejność |
| 1. | Parkingi przy Przychodni ul. Długa | 515 m2 | II |
| 2. | Parkingi przy Bocerze | 840 m2 | II |
| 3. | Lipowa /przy kościele/ | 140 m2 | II |
| 4. | Plac przy Domu Kultury | 100 m2 | II |
| 5. | Długa /przy kościele/ | 300 m2 | II |
| 6. | Mała – prawa strona kościół – Spółdzielnia Mieszkaniowa | 80 m2 | II |
| 7. | Topolowa – przy garażach szkoła - POD | 692 m2 | II |
| 8. | Park /przy ZUK/ | 210 m2 | II |
| 9. | Pl. Kotkowiaka | 150 m2 | II |
| 10. | Parkingi: Gimnazjum 150 m2 Targowa 85 m2 Długa 43a 80 m2 Rynek 485 m2 Targowisko 500 m2 Wojska Polskiego 10-12 100 m2 | 1400 m2 | II |
| 11. | Kosieczyńska chodnik i parking | 615 m2 | II |
| 12. | Topolowa (lewa strona od Rynku do Reymonta | 625m2 | II |
| 13. | Czarna Droga | 1140m2 | II |
| OGÓŁEM | 6870 m2 |

| Chodniki i parkingi objęte III kolejnością odśnieżania |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Powierzchnia | Kolejność |
| 1. | Topolowa parkingi | 1710 m2 | III |
| 2. | Sportowa parkingi | 335 m2 | III |
| 3. | Długa, Chrobrego, Targowa - parkingi | 1 400 m2 | III |
| 4. | Mała parking | 80 m2 | III |
| 5. | PCK chodnik Kasprowicza - cmentarz | 1500 m2 | III |
| 6. | Ścieżka rowerowa Rogoziniec – Cmentarz | 1800m2 | III |
| 7. | Ścieżka rowerowa Dąbrówka wlkp. – Cmentarz | 1120m2 | III |
| 8. | Ścieżka rowerowa Obwodnica Zbąszynka | 3 000 m2 | III |
| 9. | Ścieżka rowerowa Bronikowo –Dąbrówka Wlkp. | 3353,08 m2 | III |
| 10. | Ścieżka rowerowa Czarna Droga | 852 m2 | III |
| 11. | Jeziorko Koźlarskie | 2000m2 | III |
| 12. | Ścieżka rowerowa Chlastawa - Nądnia | 2884 m2 | III |
| 13. | Woj. Polskiego - parkingi | 1 150 m2 | III |
| 14. | PCK – parking przy parku | 150m2 | III |
| OGÓŁEM | 21 284,08 m2 |

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie  ± 5 %.

Załącznik nr 3

OFERTA PRZETARGOWA CZĘŚĆ 1 (drogi)

Data …………………………….

Do ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres zamawiającego)

Ofertę przetargową na zadanie pod nazwą „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020.” składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

| OPIS | Cena netto Za1godz pracy sprzętu | Podatek VAT | Cena brutto Za1godz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena utrzymania drogi –odśnieżania. |  |  |  |
| Cena utrzymania drogi posypywania mieszanką solno-piaskową.( wraz z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |
| Cena jednoczesnego odśnieżania i posypywania (w jednym przejeździe obie czynności wykonywane równocześnie wraz z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |
| Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i transport) |  |  |  |
| Pozimowe usunięcie materiałów sypkich (sprzątnięcie) |  |  |  |
| Rozwiezienie i uzupełnianie pojemników mieszanką solno piaskową (pojemniki o pojemnościach 100 L 16szt. i 250 L 9szt. - wycenić koszt rozwiezienia i uprzątnięcia po zimie 1szt) |  |  |  |
| Koszt uzupełnienie 1 szt. pojemnika mieszanką solno piaskową |  |  |  |

Oświadczamy, że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej, o której mowa w części V  pkt. 1 ppkt. 2 umowy, wynosi: ........................... (należy podać czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej od chwili wydania polecenia.

Termin związania ofertą wynosi ………… dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia …………………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.

Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu, którego roboty są częścią, albo

nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

( tak    ( nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

………………………………………………….

……………………………………………......

(potwierdzone podpisami wykonawcy)

OFERTA PRZETARGOWA CZĘŚĆ 2 (chodniki)

Data …………………………….

Do ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres zamawiającego)

Ofertę przetargową na zadanie pod nazwą „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020.” składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

| OPIS | Cena netto za1godz | Podatek VAT | Cena brutto za1godz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena utrzymania przy odśnieżaniu mechanicznym chodnika. |  |  |  |
| Cena utrzymania przy odśnieżaniu ręcznym chodnika, jeden pracownik (osobogodzina). |  |  |  |
| Cena utrzymania przy posypywaniu mieszanką chodnika – posypywanie mechaniczne (mg pracy sprzętu z materiałem uszorstniającym). |  |  |  |
| Cena jednoczesnego odśnieżania i posypywania (w jednym przejeździe obie czynności wykonywane równocześnie wraz z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |
| Cena załadunku i wywozu śniegu(zestaw ładowarka i środek transportu) |  |  |  |
| Cena utrzymania chodnika przy posypywaniu ręcznym mieszanką (1rg zestawu sprzęt + pracownik z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |

Oświadczamy, że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej, o której mowa w części V  pkt. 1 ppkt. 2 umowy, wynosi: ........................... (należy podać czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej od chwili wydania polecenia.

Termin związania ofertą wynosi ………… dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia …………………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.

Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu, którego roboty są częścią, albo

nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

 tak     nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

………………………………………………….

……………………………………………......

(potwierdzone podpisami wykonawcy)

# Załącznik nr 4 do SIWZ część 1

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w dniu ................ pomiędzy:

Gminą Zbąszynek z siedziba w 66-210 Zbąszynku przy ul. Rynek1, reprezentowaną przez

Burmistrza Zbąszynka - mgr inż. Wiesława Czyczerskiego ,

przy kontrasygnacie

skarbnika  Gminy – mgr Anety Nawracała

zwaną dalej zamawiającym,

a

„…………………………………………………………………………………………………………… , reprezentowanym przez :

………………………………………..

zwanego dalej wykonawcą,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 – 2020” – część 1(drogi), została zawarta umowa  poniższej treści:

§ 1.

1.	Zamawiający zleca usługi, a wykonawca zobowiązuje się do ich świadczenia, w zakresie utrzymania zimowego przejezdności dróg zgodnym z ofertą i SIWZ  na terenie Gminy Zbąszynek.

2.	Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług został określony w załączniku nr 1 i 2 do umowy.

§ 2.

1.	Zimowe utrzymanie dróg obejmuje okres od zimy w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 (do 30 kwietnia)..

2.	Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia poszczególnych terminów prowadzenia zimowego utrzymania dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

2)	codziennego Telefonicznego zgłaszania zamawiającemu rozpoczęcia i zakończenia prac, prowadzenia ewidencji wyjazdów i powrotów sprzętu w postaci dziennika lub kart);

4)	wykonania zaleceń zawartych w zastrzeżeniach, o których mowa w § 4 ust. 2;

5)	wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację działań, będącej w kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego.

6) reagowania na zgłoszenie wykonania pracy w trybie interwencyjnym w czasie ….. zgodnym z deklaracją zawartą w formularzu oferty.

§ 4.

1.	Poprawność wykonywanych usług będzie sprawdzana wyrywkowo w trybie kontroli doraźnych przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Zasady przeprowadzania kontroli są następujące:

-pracownik zamawiającego wspólnie z przedstawicielem wykonawcy robią objazd i sprawdzają czy zgłoszony odcinek drogi został odpowiednio przygotowany do ruchu.

2.	W razie stwierdzenia, że wykonawca nie świadczy usług w zakresie wynikającym z umowy lub wykonuje je niestarannie, zostanie wezwany do dokonania poprawek, ponowne stwierdzenie faktu niewłaściwego wykonania zadania upoważnia zamawiającego do wezwania innego podmiotu usunięcia wykazanych wad.

3.	Wszelkie skutki i koszty niestarannego wykonywania umowy, zastępczego wykonania umowy, obciążają wykonawcę, kwota ta zostanie potrącona z należnego  mu wynagrodzenia.

4. Nieustosunkowanie się wykonawcy do uchybień w terminie 2 dni jest równoznaczne z uznaniem uchybień i wyrażeniem zgody na dokonanie poprawek przez podmiot trzeci na koszt wykonawcy.

5.	W przypadku nieuregulowania przez zamawiającego wynagrodzenia w przewidzianym terminie zamawiający zapłaci wykonawcy należne odsetki ustawowe.

6.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w kwocie większej niż kwoty ustalonych kar umownych.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8.	W przypadku 3-krotnego zgłoszenia wadliwego wykonania umowy zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niej z 14-dniowym wyprzedzeniem

§ 5.

1.	Za wykonaną usługę wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie naliczone w oparciu o faktycznie wykonane ilości przemnożone przez stawki z oferty.

2.	Stawki dotyczące postępowania:

| OPIS | Cena netto Za1godz pracy sprzętu | Podatek VAT | Cena brutto Za1godz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena utrzymania drogi –odśnieżania. |  |  |  |
| Cena utrzymania drogi posypywania mieszanką solno-piaskową. |  |  |  |
| Cena jednoczesnego odśnieżania i posypywania (w jednym przejeździe obie czynności wykonywane równocześnie wraz z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |
| Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i transport) |  |  |  |
| Pozimowe usunięcie materiałów sypkich (sprzątnięcie) |  |  |  |
| Rozwiezienie i uzupełnianie pojemników mieszanką solno piaskową (pojemniki o pojemnościach 100 L 16szt. i 250 L 9szt. - wycenić koszt rozwiezienia i uprzątnięcia po zimie 1szt) |  |  |  |
| Koszt uzupełnienie 1 szt. pojemnika mieszanką solno piaskową |  |  |  |

3.	Koszty wywozu i unieszkodliwiania nieczystości zebranych podczas pozimowego sprzątania ponosi wykonawca.

§ 6.

1.	Podstawą do wystawienia faktury jest miesięczny protokół odbioru usług.

2.	Faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych.

3.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez zamawiającego.

4.	Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie (roboty budowlano – montażowe)  jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca dla udokumentowania okoliczności o których mowa w pkt. 1), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienie zmiany (wykonawca przedstawi korektę wykazu osób o której mowa w pkt. 2) wykonujących zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 1). Wprowadzenie zmian do wykazu o którym mowa powyżej nie wymaga aneksu do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  z pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody (oświadczenie) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy   o pracę.

- Zamawiający przewiduje kary za:

a)	za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 pkt 1 ) niniejszej umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia,

b)	za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonania prac innym osobom niż wymienione w wykazie o którym mowa w § 7 pkt 2) niniejszej umowy w wysokości 200 zł dziennie (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika,

c)	za powierzenie, wykonania usług osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę o których mowa w § 7 pkt. 1) niniejszej umowy w wysokości 200 zł(słownie: dwieście złotych 00/100),  dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

d)	za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia korekty wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 pkt 3  niniejszej umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia,

§ 8.

1.	W sprawach nieuregulowanych treścią umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 29.01.2004 r.  – Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulującego zakres spraw objętych umową.

2.	Zmiany istotnych postanowień umowy: mogą nastąpić tylko w formie pisemnej i nie mogą dotyczyć stawek.

3.	Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby zamawiającego.

4.	Umowę sporządzono trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

| ......................................................................... | ......................................................................... |
| --- | --- |
| (podpis wykonawcy) | (podpis zamawiającego) |

# Część 2

# WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu ................ pomiędzy:

Gminą Zbąszynek z siedziba w 66-210 Zbąszynku przy ul. Rynek1, reprezentowaną przez

Burmistrza Zbąszynka - mgr inż. Wiesława Czyczerskiego ,

przy kontrasygnacie

skarbnika  Gminy – mgr Anety Nawracała

zwaną dalej zamawiającym,

a

„…………………………………………………………………………………………………………… , reprezentowanym przez :

………………………………………..

zwanego dalej wykonawcą,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 – 2020” część 2 (chodniki), została zawarta umowa  poniższej treści:

§ 1.

1.	Zamawiający zleca usługi, a wykonawca zobowiązuje się do ich świadczenia, w zakresie utrzymania zimowego chodników zgodnym z ofertą i SIWZ  na terenie Gminy Zbąszynek.

2.	Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług został określony w załączniku nr 1 i 2 do umowy.

§ 2.

1.	Zimowe utrzymanie chodników obejmuje okres od zimy w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 (do 30 kwietnia).

2.	Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia poszczególnych terminów prowadzenia zimowego utrzymania dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

2) telefonicznego 	codziennego zgłaszania zamawiającemu rozpoczęcia i zakończenia prac, prowadzenia ewidencji wyjazdów i powrotów sprzętu w postaci dziennika lub kart);

4)	wykonania zaleceń zawartych w zastrzeżeniach, o których mowa w § 4 ust. 2;

5)	wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację działań, będącej w kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego.

6) reagowania na zgłoszenie wykonania pracy w trybie interwencyjnym w czasie ….. zgodnym z deklaracją zawartą w formularzu oferty.

§ 4.

1.	Poprawność wykonywanych usług będzie sprawdzana wyrywkowo w trybie kontroli doraźnych przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Zasady przeprowadzania kontroli są następujące:

-pracownik zamawiającego wspólnie z przedstawicielem wykonawcy robią objazd i sprawdzają czy zgłoszony odcinek chodnika został odpowiednio przygotowany do ruchu.

2.	W razie stwierdzenia, że wykonawca nie świadczy usług w zakresie wynikającym z umowy lub wykonuje je niestarannie, zostanie wezwany do dokonania poprawek, ponowne stwierdzenie faktu niewłaściwego wykonania zadania upoważnia zamawiającego do wezwania innego podmiotu usunięcia wykazanych wad.

3.	Wszelkie skutki i koszty niestarannego wykonywania umowy, zastępczego wykonania umowy, obciążają wykonawcę, kwota ta zostanie potrącona z należnego  mu wynagrodzenia.

4. Nieustosunkowanie się wykonawcy do uchybień w terminie 2 dni jest równoznaczne z uznaniem uchybień i wyrażeniem zgody na dokonanie poprawek przez podmiot trzeci na koszt wykonawcy.

5.	W przypadku nieuregulowania przez zamawiającego wynagrodzenia w przewidzianym terminie zamawiający zapłaci wykonawcy należne odsetki ustawowe.

6.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w kwocie większej niż kwoty ustalonych kar umownych.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8.	W przypadku 3-krotnego zgłoszenia wadliwego wykonania umowy zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niej z 14-dniowym wyprzedzeniem

§ 5.

1.	Za wykonaną usługę wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie naliczone w oparciu o faktycznie wykonane ilości przemnożone przez stawki z oferty.

2.	Stawki dotyczące postępowania:

| OPIS | Cena netto za1godz | Podatek VAT | Cena brutto za1godz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena utrzymania przy odśnieżaniu mechanicznym chodnika, parkingu , ścieżki rowerowej. |  |  |  |
| Cena utrzymania przy odśnieżaniu ręcznym chodnika, parkingu, ścieżki rowerowej, jeden pracownik (osobogodzina). |  |  |  |
| Cena utrzymania przy posypywaniu mieszanką chodnika, parkingu , ścieżki rowerowej – posypywanie mechaniczne (mg pracy sprzętu). |  |  |  |
| Cena jednoczesnego odśnieżania i posypywania (w jednym przejeździe obie czynności wykonywane równocześnie wraz z materiałem uszorstniającym) |  |  |  |
| Cena załadunku i wywozu śniegu(zestaw ładowarka i środek transportu) |  |  |  |
| Cena utrzymania chodnika, parkingu , ścieżki rowerowej przy posypywaniu ręcznym mieszanką (1rg zestawu sprzęt + pracownik) |  |  |  |

3.	Koszty wywozu i unieszkodliwiania nieczystości zebranych podczas pozimowego sprzątania ponosi wykonawca.

§ 6.

1.	Podstawą do wystawienia faktury jest miesięczny protokół odbioru usług.

2.	Faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych.

3.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez zamawiającego.

4.	Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie (roboty budowlano – montażowe)  jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca dla udokumentowania okoliczności o których mowa w pkt. 1), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienie zmiany (wykonawca przedstawi korektę wykazu osób o której mowa w pkt. 2) wykonujących zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 1). Wprowadzenie zmian do wykazu o którym mowa powyżej nie wymaga aneksu do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  z pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody (oświadczenie) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy   o pracę.

- Zamawiający przewiduje kary za:

a)	za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 pkt 1 ) niniejszej umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia,

b)	za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonania prac innym osobom niż wymienione w wykazie o którym mowa w § 7 pkt 2) niniejszej umowy w wysokości 200 zł dziennie (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika,

c)	za powierzenie, wykonania usług osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę o których mowa w § 7 pkt. 1) niniejszej umowy w wysokości 200 zł(słownie: dwieście złotych 00/100),  dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

d)	za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia korekty wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 pkt 3  niniejszej umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia,

§ 8.

1.	W sprawach nieuregulowanych treścią umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 29.01.2004 r.  – Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulującego zakres spraw objętych umową.

2.	Zmiany istotnych postanowień umowy: mogą nastąpić tylko w formie pisemnej i nie mogą dotyczyć stawek.

3.	Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby zamawiającego.

4.	Umowę sporządzono trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

| ......................................................................... | ......................................................................... |
| --- | --- |
| (podpis wykonawcy) | (podpis zamawiającego) |

# Załącznik nr 5

....................................................................

....................................................................

(/pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

### W Y K A Z  S P R Z Ę T U

Oświadczam że na potrzeby wykonania usługi  zimowego utrzymania przejezdności dróg                        i chodników na terenie Gminy Zbąszynek w latach 2018 - 2020. będę dysponował następującym sprzętem:

(proszę wymienić jakim )

| Lp. | Nazwa | Podstawa dysponowania tymi zasobami |
| --- | --- | --- |

# *niepotrzebne skreślić

## Uwaga:

Należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, jeżeli w powyższym wykazie wykonawca wskazał sprzęt, którym zostanie mu udostępniony przez inny podmiot „Będzie dysponował”.

……………………………………………….., dnia ………..… 2018 r.

………………………………………………………………….

/ podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia/

# Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na „ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG  I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020.”, w wykonaniu dyspozycji art. 24 ust. 11, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze zawarte w art. 24 ust.1 pkt 23 przesłanki wykluczenia, oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej*

b) należę do tej samej grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do grupy kapitałowej przedstawia tabela: *

| Lp. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

(*) Niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233, 297 i 305  Kodeksu karnego.

……………………………………………….., dnia ………..… 2018 r.

………………………………………………………………….

/ podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia/

# Text boxes

ROZDZIAŁ 1

Instrukcja dla wykonawców