**Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2017 r.**

1. **Zamawiający:** Gmina Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek zaprasza do złożenia ofert do zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2017 r.”
2. **Przedmiot zamówienia:**

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2017 r.” w ilości około 8077 m2 **≈** 109 Mg.

**Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:**

1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Zbąszynek w ilości szacunkowej 6010 m2 ≈ 81 Mg (przyjęto do obliczeń 13,5 kg/m2). W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie Gminy Zbąszynek, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”
2. Zbiórka, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Zbąszynek w ilości szacunkowej 2067 m2 **≈** 28 Mg (przyjęto do obliczeń 13,5 kg/m2). W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”.

**Ilość punktów adresowych na terenie Gminy Zbąszynek: 54.**

**Ilość punktów adresowych oraz ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie.**

**Szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik do umowy (zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy).**

1. Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.
2. Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.
5. Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości.
6. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, a jeden egzemplarz otrzymuje właściciel nieruchomości.
7. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko) kopia karty (do wglądu oryginały) przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), oryginały kart przekazania odpadów dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości wymienionym w załączniku do umowy.
8. Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zderzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
10. Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić także:
* organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,
* oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

ł) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.

m) Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649) oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

**Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Zbąszynek, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Zbąszynek wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2016 roku;
3. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;
4. Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczone na podstawie faktycznie zdemontowanych lub odebranych ilości wyrobów zawierających azbest pomnożonych przez cenę jednostkową usługi wykazaną w złożonej ofercie.
5. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 31.08.2017 r.
6. **Okres gwarancji:** nie dotyczy.
7. **Kryterium wyboru oferty** jest najniższa cena.
8. **Inne istotne warunki zamówienia.**

 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

* ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
* ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);
* ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);
* ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.);
1. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, lub e-mailem na adres: urzad@zbaszynek.pl w terminie do 08.05.2017 r. do godz. 1400

1. **Warunki płatności:** przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.
2. **Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:**

Jarosław Mikołajczyk – inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

tel. 68 3849140 wew. 39, e-mail: rolnictwo@zbaszynek.pl

Hubert Cichy - kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

tel. 68 384914 wew. 54, e-mail: kierownikrit@zbaszynek.pl.

1. **W załączeniu:** formularz oferty, który należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.