UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu ............................. dotyczącą zamówienia pn.:

pomiędzy Gminą Zbąszynek z siedzibą w Zbąszynku,
ul. Rynek 1, NIP 927-14-43-487, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Burmistrza Zbąszynka  - Wiesława Czyczerskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Anety Nawracała,

a

, 
z siedzibą w ........................................................., wpisaną do .................................................................................. pod numerem 	 w ..........................................................................., 
reprezentowaną przez 	
	,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”.

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39  ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, stanowiącej załącznik nr ........... do umowy, oraz ofertą Wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik nr ........... do umowy.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego: inspektor nadzoru 	;

2) po stronie Wykonawcy: kierownik robót	.

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania umowy niezwłocznie po jej podpisaniu .

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do  10listopada 2012r. od dnia podpisania umowy.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Na dzień podpisania umowy wartość inwestycji wynosi:  ....................................... zł (słownie: ................................................................ złotych netto), powiększoną o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę 	 zł
(słownie: 	 złotych brutto).

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania zakresu umowy wynikającego z kosztorysu ofertowego..

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30  (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr

§ 6. ODBIÓR  PRAC

1. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2 umowy. W przypadku, gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac oraz wezwie Wykonawcę od usunięcia dostrzeżonych wad lub braków w terminie 7 dni

2. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca powinien prowadzić księgę obmiarów i uzyskiwać w niej potwierdzenie wpisów przez Inspektora Nadzoru reprezentującego zamawiającego. Inspektor 	………

(imię i nazwisko osoby)

dokona odbioru przedmiotu umowy.

3. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

4. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

termin odbioru,

zakres wykonanych robót(księgę obmiarów),

wartość wykonanych robót,

gwarancje na wykonane roboty drogowe 36 miesięczną oraz roboty melioracyjne 12 miesięczną,

uwagi.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30 % wartości zamówienia.

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający może  żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy. Za moment terminowego zakończenia realizacji zamówienia traktuje się dzień podpisania bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru końcowego robót.

7. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej(brutto) podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy w całości lub w części.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

- możliwości zlecenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości prac na rzecz Podwykonawcy;

- zmianę zakresu robót o roboty dodatkowe niezbędne do wykonania robót podstawowych.

2. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 11. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12. ZAŁĄCZNIKI

Wymienione załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

1)

2)

3)

| Zamawiający |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |