SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE

Pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie” – RIT.IV.271.14.2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wstęp

Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) zamawiający – Gmina Zbąszynek,

2) wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4) Pzp – ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

5) konsorcjum – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Gmina Zbąszynek w imieniu której działa Burmistrz Zbąszynka,

nr tel.: 068 38 49 140

nr faksu: 0683849484

e-mail: urzad@zbaszynek.pl

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako RIT.IV.271.14.2012 .

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i zagospodarowanie placu na kompleks sportowo – rekreacyjny w Chlastawie.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego wykonania projektowanych robot, a w szczególności oczyszczenia i uregulowania istniejącego stawu, uporządkowania i wymiany ogrodzenia, utwardzenia drogi dojazdowej, zagospodarowanie placu boiskiem do siatkówki i badmintona oraz placu zabaw, a także budowa pomostu oraz szeregu robot towarzyszących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 8  do SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45212140-9.

Opis przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): obiekty rekreacyjne.

2. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień – robót (rozliczenie powykonawcze sporządzone na podstawie kosztorysu ofertowego, ceny jednostkowe przemożone przez ilość jednostek rzeczywiście wykonanych).

V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 31-05-2012 .

2. Miejsce wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać w Chlastawie dz. nr 47/1, 49/2, 49/4, 50, 51  .

Szczegółowe informacje o lokalizacji inwestycji oraz wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 do SIWZ.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

( posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

( posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

-  1 boiska ze stycznej trawy o powierzchni min. 280 m2,

- placu, drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 500m2,

- pomostu na zbiorniku wodnym o powierzchni min. 100m2

( dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w specjalności drogowej

( sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadanie opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W przypadku konsorcjów warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22, ust.1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego - zał. nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania. Do każdej roboty budowlanej wskazanej w wykazie należy przedstawić dokument potwierdzający, że ta robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego - zał. nr 4 do SIWZ

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego - zał. nr 5 do SIWZ.

4. Informacji o posiadaniu aktualnej opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego - zał. nr 3 do SIWZ

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

7. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, i będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 – składa dokument (lub dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składanie ofert Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

9. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5 i 6 (i odpowiednio pkt 8) należy złożyć dla każdego wykonawcy oddzielnie.

10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 oraz dokument, o którym mowa w pkt 7 należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 2- 6, 8, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, (o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty (kopię dokumentu potwierdza osoba lub podmiot którego ten dokument dotyczy).

12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lubo świadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób)uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

14. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 12, 13 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium wysokości 11500,00 PLN słownie jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego  Banku Spółdzielczym w Siedlcu Oddział w Zbąszynku , nr rachunku  49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 
tytułem – „Wadium „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie” – RIT.IV.271.14.2012”.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne Żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa banku.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - gwarancji wadialnej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.

- Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z  przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania ogólne:

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2) oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ; wskazane jest, aby wykonawca przedłożył ofertę  zszytą w sposób trwały uniemożliwiający de kompletację ,

3) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym; wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,

4) formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty,

5) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane,

6) wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

7) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.

Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ,

4) wykazu części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg załącznika nr 6 do SIWZ,

5) dowód wniesienia wadium.

6) Kosztorysu ofertowego zgodnego z załączonym wzorem.

3. Opakowanie oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym do zamawiającego i zawierającym oznaczenia: „Oferta na Budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie” i „Nie otwierać przed 11-12-2012r, przed godz. 11:00”, oraz adres wykonawcy.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa.

Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

5. Zmiana lub wycofanie oferty:

1) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”,

2) oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione* do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta; dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem „Wycofane”.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego , ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, biuro nr 15.

Termin składania ofert upływa w dniu 11-12-2012r, o godz. 10:00. (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną lub za pomocą faksu: faks nr 68 38 49 484, drogą elektroniczną adres: urzad@zbaszynek.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przesłanie papierowej wersji SIWZ. We wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, odbiór osobisty)

5) znak postępowania – RIT.IV.271.14.2012

4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski Zbąszynek , ul. Rynek1, 66-210 Zbąszynek, biuro nr 30 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada na zasadach wynikających z art. 38 ustawy Pzp.

6. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapisów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i jest ono dla nich wiążące. Zmiany zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

pracownika Piotra Spychałę fax 68 38 49 484

e-mail: przetargi@zbaszynek.pl

XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna dla zamówienia.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku ul. Rynek 1,66-210 Zbąszynek, Sala nr 25,

(podać dokładny adres miejsca otwarcia)

w dniu 11-12-2012r, o godz. 11:00 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności przedstawionych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO (art. 182 ust. 6 Pzp).

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.

Kryterium Cena (koszt) – waga 100%.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną

spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według

formuły:

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.,

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta cena badanej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b. terminie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą,

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie,

d. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając stosowne uzasadnienie.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt. a niniejszego paragrafu, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa zostanie zawarta:

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, lub

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 10% ceny ofertowej

XVIII. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający dopuszcza zlecenie prac zgłoszonym podwykonawcą pod warunkiem że ich udział w przedsięwzięciu w sumie nie może przekroczyć 50 % wartości zadania.

XXI. ZALICZKA

Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1) formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

3)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia– załącznik nr 3 do SIWZ,

4)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ,

5)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ,

6) wykazu części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ,

7) istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 do SIWZ,

8) dokumentacja projektowo kosztorysowa

Załącznik nr 1 do SIWZ

| ........................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ........................................................................ |  |  |
| ........................................................................ |  |  |
| ........................................................................ |  |  |
| (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców) |  |  |

|  |  | ........................................................................ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (miejscowość i data) |

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na 		
.............................................................................................................., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ składamy ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ...........................................	zł
(słownie: …………………………………….. złotych).
Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:
..........................%, tj. ........................................................ zł (słownie: 	 złotych).

2.  W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie 	 .

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 	 miesięcy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej określone.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych przez zamawiającego.

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na .................................... stronach.

7. Informacje zawarte na stronach od ............ do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez zamawiającego.

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:

.........................................................................................................................................................................

Osoby wyznaczone do kontaktów:

| ............................................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................................................................ |  |  |
| ............................................................................................ |  |  |
| (podać adres) |  |  |
| tel.:......................................................................................... |  |  |
| faks:....................................................................................... |  |  |
| e-mail: .................................................................................. |  |  |
|  |  | ......................................................................... |
|  |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

Do formularza oferty załączamy następujące oświadczenia, dokumenty i informacje:

1) 	,

2) 	,

3) 	,

4) 	,

5)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ZGODNIE Z ART. 22 PZP

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

,

w imieniu

(nazwa wykonawcy)*

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

| ........................................................................ |  | ......................................................................... |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość i data) |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

*W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

,

w imieniu

(nazwa wykonawcy)*

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

| ........................................................................ |  | ......................................................................... |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość i data) |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

* W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie.

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
ROBÓT BUDOWLANYCH

| Poz. | Nazwa wykonawcy (podmiotu) wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres zamawiającego/ inwestora | Wartość robót budowlanych | Informacje potwierdzające spełnianie warunku | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rozpoczęcie: dzień/ miesiąc/ rok | zakończenie: dzień/ miesiąc/ rok |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

|  |  | ......................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

* W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Poz. | Funkcja | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie warunku | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

* W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

|  |  | ......................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

| Poz. | Opis części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

|  |  | ......................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ……...2012

zawarta dniu …………………………. roku w Zbąszynku pomiędzy Gminą Zbąszynek, z siedzibą w Zbąszynku 66-210 przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez:

Burmistrza Zbąszynka – mgr inż. Wiesława Czyczerskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Zbąszynek – mgr Anety Nawracała

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………., ul. ……………………………………..,

w imieniu którego działa:

………………………………… – …………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania budowę „……………………………………………………………………………………………………………………………………..”,                         oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu geodezyjną dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

            - Szczegółowy opis robót budowlanych objętych przedmiotem umowy określa dokumentacja stanowiąca Zał. nr 1  do umowy, na którą składa się łącznie:

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

            - Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę,  sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji umowy

            - W przypadku, gdy dokumentacja nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

            - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu umowy : 
do 31.05.2012r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przekazania zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie oraz pisemnego powiadomienia o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisami do dziennika budowy. W przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w § 4 umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy przez zamawiającego.

§ 3

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR INWESTORSKI

            - Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania zamawiającego w sprawach  związanych z wykonaniem umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz kontaktowania się z wykonawcą jest …………………………………………………

- W celu nadzorowania i kontrolowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których  poinformuje pisemnie wykonawcę.

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez zamawiającego do wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie wykonawcy lub złożone u kierownika budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I KIEROWNICTWO ROBÓT

- Przedstawicielem wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania się z zamawiającym jest …………………………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót na robotach objętych niniejszą umową.

- Do wykonania przedmiot umowy wykonawca wyznacza kierownika budowy : …………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

- W ciągu 3 dni od dnia  podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu:

  - kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych kierownika budowy,

  - kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego członkostwo kierownika budowy wskazanego w wykazie, o którym mowa w ustępie 2, we właściwej terenowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

  - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków odpowiednio kierownika budowy i robót budowlanych,

  - oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli jest wymagany.

- Jeżeli wykonawca nie zrealizuje w terminie obowiązku określonego w ust. 4 lub ust. 5, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 lit. f umowy.

- W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku wynikającego z ust. 4  przekraczającego 7 dni, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 lit. d umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

      - Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania 1 kpl. dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu podpisania umowy,

- protokolarnego przekazania dziennika budowy i terenu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót, odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy

- zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy i wykonywanych robót,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót związanych z infrastrukturą techniczną z jej zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych np., opłat za wyłączenia linii sieci elektroenergetycznych, opłat za nadzór ze strony zarządców infrastruktury technicznej,

- zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonania jeżeli będzie to konieczne tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,

- uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w § 1,

- uzgadniania z właściwym branżowo inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,

- składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- usuwania i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów z terenu budowy, przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 ze zm.),

- niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy,

- opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz wykonania i utrzymania oznakowania związanego z czasowym ograniczeniem ruchu i zajęciem pasa drogowego,

- bieżącego utrzymania czystości w obrębie terenu budowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy,

- zapewnienia aby kierownik budowy prowadził dzienniki budowy i udostępniał je zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz przekazał je zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych,

- obsługi geodezyjnej robót budowlanych obejmującej m.in. wszelkie wytyczenia sytuacyjno – wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych i obmiarowych,

- wykonania 4 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych.

- zabezpieczenia drzew i krzewów nie podlegających wycince,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7–dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

§ 6

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

            - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, za szkody wyrządzone na mieniu lub osobie powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

            - Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodem opłaty składki.

            - Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia otrzymania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, a w przypadku  odbioru końcowego po terminie otrzymania przez zamawiającego w/w decyzji do dnia odbioru końcowego.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

            - Jeżeli wykonawca nie zrealizuje w terminie obowiązku wynikającego z ust. 3 lub  ust. 5 zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 f umowy.

§ 7

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

  - Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

  - Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

  - Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 8

PODWYKONAWSTWO

            - Strony ustalają następujący zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: ………………………………………………………………………….

            - Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie podwykonawcom wykonania innych części robót wynikających z przedmiotu umowy. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

            - Wykonawca odpowiada przed zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

            - Podwykonawca nie może podzlecać robót będących przedmiotem umowy innym podwykonawcom.

            - Umowa między wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 7 dni przed planowanym zawarciem umowy z podwykonawcą, przedłożyć do wglądu zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizacje powierzonego mu zakresu robót.

            - Jeżeli zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

            - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 umowy.

            - Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody zamawiającego uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 lit. d umowy, a także wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

§ 9

ODBIORY

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego, do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru robót.

- Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i  przedstawiciele wykonawcy.

- Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń i pomiarów, atesty na wbudowane materiały wraz z zestawieniem,

- dokumentację powykonawczą w przypadku wprowadzenia zmian.

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu w stosunku do zatwierdzonego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, z obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- kopię mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych.

- Z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego zamawiający sporządzi protokół, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad, zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy i  przedstawiciele wykonawcy.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy oraz naliczenie kary umownej. Należność ta zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonania umowy. należnego wykonawcy lub pokryta z zabezpieczenia należytego

§10

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o ilość jednostek z księgi obmiarów danej pozycji przemnożonych przez wartości jednostek z kosztorysu ofertowego. Na dzień podpisania umowy wartość inwestycji wynosi:  ………………. zł (słownie: …………………………………………), powiększoną o 23% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę …………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………. brutto).

Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania zakresu umowy wynikającego z kosztorysu ofertowego, odbiorem przedmiotu umowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Rzeczywista wartość zostanie określona zgodnie z zapisem ujętym w §10 ust. 1, wyliczona w podany tam sposób.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem określonym w ust. 1, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu umowy oraz przekazania go zamawiającemu.

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca ponosi także koszty wszelkich opłat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów, odbiorów niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

§ 11

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

    - Wynagrodzenia wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę w oparciu o podpisany przez zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

    - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby zamawiającego.

    - Zapłatę, o której mowa w ust. 2, uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

    - Do faktury wystawionej przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur dokumentujących należności za wykonanie robót objętych daną płatnością oraz pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od wykonawcy należnego każdemu z podwykonawców wynagrodzenia za część robót wykonaną przez niego w ramach robót, których dotyczy faktura (oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy) albo pisemne oświadczenie wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy kwoty należnego podwykonawcom wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawców robót. Zapłata należności dla podwykonawców może być dokonywana przez zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz, na rachunki bankowe podane w fakturach podwykonawców, ze skutkiem zwalniającym zamawiającego wobec wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, w części zapłaconej bezpośrednio podwykonawcom, do czego wykonawca upoważnia niniejszym zamawiającego.

    - Zapłata należności z tytułu wystawionej przez wykonawcę faktury, będzie dokonana przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

§ 12

CESJA WIERZYTELNOŚCI

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego.

  - Cesja praw dokonana przez wykonawcę bez zgody zamawiającego, jest nieskuteczna wobec zamawiającego.

§ 13

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Strony przedłużają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.

- Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym na zamontowane urządzenia – okres gwarancji wg gwarancji producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zawiadomienia przez zamawiającego o ujawnieniu się wady, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy. Wykonawca umowy zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.

- Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

        - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

        - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

        - Strony ustalają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % pozostaje na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu elementu rozliczeniowego robót budowlanych określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieuzasadniony brak uczestnictwa w organizowanej przez zamawiającego radzie budowy którejkolwiek osoby ze strony wykonawcy, określonej w § 5 ust. 2 lit. j  w wysokości 5.000 zł,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,

- za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,

- gdy wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- W przypadku, gdy niewykonanie przedmiotu umowy lub zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoduje utratę dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, zamiast kary umownej określonej w ust. 1, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1, zamawiający może odstąpić od umowy, w następujących przypadkach:

- wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi,

- wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy,

- wykonawca przekroczył termin określony w § 2 o okres dłuższy niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

- W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt wykonawcy.

§ 17

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym:

  - zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

  - przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dokumentacji,

  - w przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin wykonania umowy,

  - nieterminowego odbioru robót przez zamawiającego,

  - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

  - przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,

  - z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,

  - zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części zamówienia (przedmiotu umowy), które będą realizowane przy udziale podwykonawców,

  - zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:

  - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

  - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, niewykonaniem w terminie umownym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

    - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

- Szczegółowy opis robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
- załącznik nr 1,

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 2.

# ZAMAWIAJĄCY                 					WYKONAWCA