## U M O W A  NR  …………………..

(PROJEKT)

W dniu …………2010 r. w Zbąszynku pomiędzy Gminą  Zbąszynek adres: Ul. Rynek 1,                             66-210 Zbąszynek, w imieniu której działa:

# Wiesław Czyczerski                                 					–  Burmistrz Zbąszynka,

# przy kontrasygnacie Anety Nawracała 					– Skarbnika Gminy,

# zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ________________________________________________________________________________ , zwanym dalej „Wykonawcą”, wpisanym do ________ w dniu ____________ pod nr __________ prowadzonego przez __________________________________ w ________________________ , reprezentowanym przez:

__________________________________________________________________________________________

# została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego wyboru oferty z dnia ______ 2010 r.  w ramach

zamówienia  w  trybie przetargu nieograniczonego nr RIT.IV.341/15/2010 – Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Budowa hali sportowej w Zbąszynku - opracowanie dokumentacji projektowej”.

2. Przedmiot umowy obejmuje, następujące opracowania:

- Projektu budowlanego – 5 egz. obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu ,

- wielobranżowy projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy – 6 egz. obejmujący:

- wielobranżowy projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - Użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w tym zawierający detale architektoniczne i urządzenia techniczne.

- Kosztorysu inwestorsko-cenowego – 2 egz.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Kosztorysu ofertowego (ślepego) w układzie specyfikacyjnym wraz z przedmiarem robót – 2 egz.

- Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót – 5 egz.

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych z prawnym stanem władania.

- Badań geologiczne – 2 egz.

- Informacji dotyczącej bioz – 4 egz.

- Operat p.poż. (na etapie proj. budowlanego)

- Projektu organizacji ruchu – 5 egz.

- Warunki przyłączenia do sieci i innych uzgodnień.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Kompletu dokumentów w postaci elektronicznej (pliki tekstowe w edytorze tekstu np. Word, rysunki i mapy w postaci PDF.) zamieszczone na nośniku elektronicznym

Dokumentację techniczną należy opracować także w formie elektronicznej, umożliwiającej zamieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Jeżeli  w  toku  realizacji  umowy  wystąpią  okoliczności  powodujące  zmianę  zakresu ilościowego usług, których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  „Zamawiający”          zastrzega sobie  prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.

4. W przypadku zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu         umowy przez właściwy organ samorządu „Zamawiający” zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym a wynagrodzenie „Wykonawcy” ulega zmniejszeniu     o wartość usług objętych zakresem zmniejszenia.

§2

1. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac wykraczających poza zakres w niej ujęty, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     umowy, zaś ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego niniejszą umową     (z podatkiem VAT), Wykonawca wykona je na uzupełniające zamówienie Zamawiającego dokonane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a zakres prac uzupełniających i związane z tym terminy  i wynagrodzenie zostaną określone odrębną umową.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających na zasadach     określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do dnia:

Etap I - 31.01.2011 r. – złożenie proj. budowlanego w ramach wniosku o pozwolenie na budowę

Etap II- 30.04.2011 r. – proj. wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje.

r.

§4

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę netto ___________ zł (słownie złotych: _________________________________________ ), zgodnie z formularzem cenowym  Wykonawcy.

Do wynagrodzenia określonego powyżej dolicza się podatek od towarów i usług VAT                           w wysokości ___%, tj. ____________ zł (słownie złotych: ____________________________________ ), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość wynagrodzenia umownego brutto wynosi _____________ zł (słownie złotych: ________________________________________ ).

2. Jeżeli w okresie pomiędzy 28 dniem przed terminem złożenia oferty, a datą ostatecznego odbioru zostaną wprowadzone przez władzę ustawodawczą nowe podatki lub nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dostosuje cenę umowną.

3. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne Wykonawcy za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W przypadku braku konieczności wykonania poszczególnych opracowań, odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego nie zostaną opłacone.

§5

Wykonawca ma obowiązek udziału, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego dokonane
z 7-dniowym wyprzedzeniem, w konsultacjach.

§6

1. Zgłoszenie  dokumentacji  do  odbioru   powinno  być  uzgodnione   między  Stronami na 3 dni  przed terminem jej przekazania.

2. Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację projektową Zamawiającemu do zatwierdzenia                   w terminie do dnia : Etap I - 15.01.2011 r. – złożenie proj. budowlanego w ramach wniosku o pozwolenie na budowę

Etap II- 30.04.2011 r. – proj. wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje.

3. Odbiór  dokumentacji  projektowej  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego   na   podstawie   protokołu zdawczo – odbiorczego, zawierającego wykaz opracowań, podpisanego przez Strony.

4. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o ewentualnych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty określonej w ust. 3, a o wadach ujawnionych w trakcie wykonywania robót na podstawie tej  dokumentacji – w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest do usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty  otrzymania  zawiadomienia  o  ich  istnieniu od Zamawiającego  oraz złożyć   poprawioną dokumentację w jego siedzibie.

6. Po usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca złoży w odpowiednim organie wniosek                  o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę.

7. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem dokumentacji oraz usunięciem wad obciążają Wykonawcę.

§7

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowała na podstawie faktur częściowych VAT – za wykonane i zatwierdzone elementy, zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego według następujących zasad:

  - wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć wysokości 70% kwoty umownej, tj. ____________ zł.

  - pozostała część wynagrodzenia umownego w wysokości 30% kwoty umownej, tj. _____________ zł zostanie wypłacona po odbiorze przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należności za faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia.

- Zapłata wynagrodzenia za elementy przedmiotu umowy wymienione w ust. 1 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy,

- Z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych.

- Nie przewiduje się waloryzacji cen opracowania dokumentacji projektowej.

§8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, naliczane w następujących przypadkach:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z wynagrodzenia za należną mu część przedmiotu umowy:

a) w przypadku odstąpienia od umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                      w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1,

b) za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej objęte umową – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

c) za nieterminowe usunięcie wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu usunięcia wad,

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu  umowy.

4.  Jeżeli Zamawiający wypowie umowę lub od niej odstąpi, Wykonawcy należy się część wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§9

1. Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   gwarancji   jakości   na   dokumentację  projektową  będącą przedmiotem  umowy.   Okres  gwarancji   ustala  się  na  36   miesięcy   od   daty  jej odbioru  przez Zamawiającego.

2. W przypadku zmiany w  okresie  gwarancyjnym  obowiązujących  przepisów  prawa Wykonawca na żądanie  Zamawiającego dokona   nieodpłatnie w ramach gwarancji niezbędnych zmian  lub uzupełnień.

§10

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego   umową,  Wykonawca   przenosi  na  rzecz  Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy  nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

2. Zamawiający ma prawo używać dokumentacji projektowej w celu realizacji przedmiotu dokumentacji oraz w  okresie jego eksploatacji.

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo w szczególności do:

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części,

- wprowadzania do komputera,

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom i podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a także udostępniania do publicznego wglądu.

4. Użycie  dokumentacji  projektowej do   innych  robót  lub inwestycji  wymaga pisemnej  zgody Wykonawcy.

5. W przypadku zlecenia wykonania części prac  objętych niniejszą  umową innym wykonawcom, Wykonawca   zobowiązany  jest  zapewnić  przeniesienie  na  rzecz  Zamawiającego  autorskich praw majątkowych.   Na  Zamawiającym  nie  ciąży  z tego tytułu obowiązek zapłaty odrębnego wynagrodzenia.

§11

1. Wykonawca wyznacza _____________________________ do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznacza P. Huberta Cichego jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§12

Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej (innej niż wymieniona w ofercie) jest możliwe jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego - pod rygorem nieważności.

§13

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru „Wykonawcy”.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”, w następujących zakresach:

A) wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych,  mającego wpływ           (obiektywny, niewynikający z opieszałości „Wykonawcy”) na termin wykonania                zamówienia,

B)  zmiany wynagrodzenia „Wykonawcy”, w przypadku:

- zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków,

- rezygnacji z części prac, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

C) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:

a)  zdarzeń losowych,

b)  polecenia „Zamawiającego”;

c)  uzasadnionego wystąpienia „Wykonawcy”.

- W razie zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                  „Zamawiający” może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych          okolicznościach. W takim przypadku „Wykonawca” może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu  wykonania części umowy.

§14

1. Umowa może zostać rozwiązana niezwłocznie przez każdą ze Stron w przypadku naruszenia jej postanowień przez inną Stronę umowy.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia pozostałej Stronie umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny.

§16

1.  Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień.

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze             porozumienia.

3. Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla

siedziby „Zamawiającego”.

§17

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy	– załącznik nr 1,

- Oferta i Kosztorys ofertowy Wykonawcy 	– załącznik nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia	– załącznik nr 3.

§18

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 14.09.2010 r.

§19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa niniejsza zawiera …………. ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiający:					Wykonawca: