Numer sprawy: RIT.IV.341/22/2010						      dnia: 12-01-2011 r.

Dot.: Modernizacja ulicy PCK w Zbąszynku etap II

Do Zamawiającego w dniu 11-01-2011  wpłynęły pytania dotyczące SIWZ.

- W kosztorysie brak jest podstaw nakładów wyceny poszczególnych pozycji. Czy zatem numery KNR należy

przyjąć tak, aby odpowiadały wymaganiom dokumentacji i SST?

- Czy dokumentacja zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu?

- Czy dopuszczalne jest zamknięcie ulicy dla ruchu w obu kierunkach i zorganizowanie objazdów (zapewniając

dojazdy do posesji)?

- Czy Zamawiający przewiduje pobranie opłaty za zajęcie pasa drogowego?

- Czy dokumentacja projektowa zawiera uzgodnienia z PKP w zakresie rozwiązania skrzyżowania z linią kolejową?

- W calu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze. Czy należy przez to rozumieć roboty, polegające na wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej?

- Czy kostkę kamienną z rozbiórki należy odwieźć na składowisko Zamawiającego? Jeśli tak to jaka jest odległość wywozu? Czy też jest ona do dyspozycji Wykonawcy?

- Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletnego SST dotyczącego wykonania ww. zadania.

- Dotyczy SIWZ pkt. VIII ,,Wymagania dotyczące wadium''. Prószę o. wyjaśnianie błędnej daty wniesienia wadium.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

ad.1 Numery KNR należy przyjąć tak aby odpowiadały wymaganiom dokumentacji i opisowi technicznemu.

ad.2 Dokumentacja nie zawiera projektu tymczasowej organizacji ruchu wybrany w przetargu Oferent będzie musiał go przygotować i wprowadzić na czas wykonywania robót.

ad.3 Nie dopuszczamy możliwości całkowitego zamknięcia ulicy dla ruchu.

ad.4 Zamawiający nie przewiduje opłat za zajęcie pasa drogowego.

ad.5 Dokumentacja jest uzgodniona z PKP

ad.6 Roboty o podobnym charakterze to roboty które są zbliżone co do ilości i wartości oraz rodzaju. Będzie to zatem wykonanie jezdni asfaltowej o powierzchni ok. 6000m2 oraz chodników z kostki betonowej o powierzchni ok. 2500 m2 o wartości zbliżonej do wartości proponowanej w ofercie.

ad.7 Kostka kamienna  pochodząca z rozbiórki będzie składowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oddalonym ok. 1,5km od placu robót.

ad.8 SST zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego

ad.9 Data wniesienia wadium jest wpisana błędnie, powinna być oczywiście do 31-01-2011

/-/

Burmistrz Zbąszynka

mgr inż. Wiesław Czyczerski