ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr  XII/ 30/2003

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 08 listopada 2003 roku

# PLANOWANE  ZADANIA  INWESTYCYJNE  Z UDZIAŁEM  ŚRODKÓW  Z  BUDŻETU

MIASTA  I GMINY  ZBĄSZYNEK  W ROKU  2003

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Klasyfik. Budżetowa | Rozpocz. Zakończ. | Efekty rzeczowe | Szacunkowa wartość zadania | Dotychczas poniesione koszty | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Budowa obwodnicy w Chlastawie i modernizacja drogi do Chlastawy wzdłuż ul. PCK | 60016 | 2001 | Obwodnica 140 mb Droga 1500 mb | 1.035.000 | 200.000 | 476.553 |  |
| 2. | Budowa nowych ulic Ogrodowej i Rynek w Zbąszynku | 60016 | 2003 2004 | 347 m | 323.888 | - | 273.700 |  |
| 3. | Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kosieczynie – I etap | 90001 | 2003 | Kolektor grawitacyjny i tłoczny oraz z przyłą- czami na odcinku ok. 800 mb | 170.000 | - | 170.000 |  |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią – II etap Kosieczyn | 90001 | 2003 | Budowa kolektorów i przepompowni ścieków grawitacyjne : 2800 mb tłoczne : 121 mb | 812.223,30 | - | 410.111,65 | SAPARD 402.111,65 |
| 5. | Przebudowa kanalizacji burzowej ul. Kasprowicza w Zbąszynku | 90001 | 2003 | Kolektor burzowy Ø 500 170 mb | 79.000 | - | 75.000 |  |
| 6. | Kanalizacja burzowa ul.Ogrodowa, Kościelna, Lipowa | 90001 | 2003 | Kolektor burzowy ( 400 o długości 540 mb | 185.000 | - | 135.000 |  |
| 7. | Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie Gimnazjum w Zbąszynku | 80110 | 2003 | Powierzchnia dachu 1200 m2 | 212.000 | - | 212.000 |  |
| 8. | Przebudowa kotłowni C.O. w budynku Centrum Uslug Medycznych w Zbąszynku | 70005 | 2003 | Zmiana systemu ogrzewania budynku-ogrzewanie gazowe | 118.553 | - | 118.553 |  |
|  | RAZEM : | x | x | x | x | x | 1.870.917,65 | 402.111,65 |

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr V/    / 2003

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

# PLANOWANE  ZADANIA  INWESTYCYJNE  Z UDZIAŁEM  ŚRODKÓW  Z  BUDŻETU

MIASTA  I GMINY  ZBĄSZYNEK  W ROKU  2003

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Klasyfik. Budżetowa | Rozpocz. Zakończ. | Efekty rzeczowe | Szacunkowa wartość zadania | Dotychczas poniesione koszty | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Modernizacja nawierzchni ulic: Małej , Topolowej i Sportowej | 60016 | 2003 | 910 m | 633.476,70 | - | 633.476,70 |  |
| 2. | Budowa nowych ulic Ogrodowej i Rynek w Zbąszynku | 60016 | 2003 2004 | 347 m | 323.888 | - | 180.000 |  |
| 3. | Budowa ścieżek rowerowych Kosieczyn-Chlastawa , Chlastawa-Zbąszynek i Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp. | 60016 | 2003 2004 | 6.607 m | 1.415.114 | - | 370.300 |  |
| 4. | Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kosieczynie – I etap | 90001 | 2003 | Kolektor grawitacyjny i tłoczny oraz z przyłą- czami na odcinku ok. 800 mb | 170.000 | - | 170.000 |  |
| 5. | Rozbudowa ujęcia wody dla m. Zbąszynek | 90001 | 2003 | Studnia z obudową i dojściem do SUW | 123.100 | 1,1 | 122.100 |  |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią – II etap Kosieczyn | 90001 | 2003 | Budowa kolektorów i przepompowni ścieków grawitacyjne : 2800 mb tłoczne : 121 mb | 812.223,30 | - | 410.111,65 | SAPARD 402.111,65 |
| 7. | Przebudowa kanalizacji burzowej ul. Kasprowicza w Zbąszynku | 90001 | 2003 | Kolektor burzowy Ø 500 170 mb | 70.000 | - | 70.000 |  |
| 8. | Kanalizacja burzowa ul.Ogrodowa, Kościelna, Lipowa | 90001 | 2003 | Kolektor burzowy ( 400 o długości 540 mb | 185.000 | - | 185.000 |  |
|  | RAZEM : | x | x | x | x | x | 2.140.988,35 | 402.111,65 |